Утверждаю:

Генеральный директор ООО «УК-СЕМЕРКА»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Д.Э. Простак/

Конкурсная документация

по проведению основного этапа открытого конкурса по привлечению

подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную

программу «Формирование современной городской среды на территории

Новокузнецкого городского округа на 2018-2024 годы».

1. Общие положения.
   1. Предметом основного этапа открытого конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

Таблица № 1. Информация по объектам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Перечень работ в соответствии с минимальным перечнем или минимальным и дополнительным перечнями | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| 1. | **ул. Клименко, д. 29/1** | *Минимальный перечень* |  |
| Восстановление дорожной одежды проезда |  |
| Устройство парковки |
| Ремонт существующих тротуаров |
| Ремонт тротуаров (проектируемых) |
| Ремонт отмостки |
|  | **Итого:** |  | **3 886 044, 00** |

* 1. Заказчиком является: ООО «УК-СЕМЕРКА»
  2. Должностное лицо заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: Простак Д.Э., 8-905-964-61-73, [uk-cemerka@rambler.ru](mailto:uk-cemerka@rambler.ru).
  3. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 3 886 044, 00 рублей, в том числе НДС.
  4. Минимальный гарантийный срок: 3 года.
  5. Срок выполнения работ: 90 календарных дней с 01.05.2023.
  6. Договор с победителем конкурса заключается в течение десяти дней после объявления результатов конкурса.
  7. Открытый конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации города Новокузнецка от 11.04.2018 №62 «Об организации мероприятий по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024 годы».
  8. 2. Требования к производству работ и применяемым материалам.
  9. 2.1. Требования к производству работ и применяемым материалам устанавливаются проектом договора подряда и являются обязательными.