Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «УК ЖКХ»

_____________Г.А. Липатов

Конкурсная документация

по проведению основного этапа открытого конкурса по привлечению

подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную

программу «Формирование современной городской среды на территории

Новокузнецкого городского округа на 2018-2024 годы».

- Общие положения.

  - Предметом основного этапа открытого конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

Таблица № 1. Информация  по объектам

| № п/п | Адрес дворовой территории | Перечень работ в соответствии с минимальным перечнем или минимальным и дополнительным перечнями | Общая стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ул. Зорге, 22 | Минимальный перечень |  |
|  |  | 1. Ремонт дворовых проездов 2. Ремонт отмостки 3. Ремонт тротуаров |  |
|  | Итого: |  | 4 322 592, 00 |

  - Заказчиком является: ООО «Управляющая Компания Жилищно – Коммунальное Хозяйство»

1.3. Должностное лицо заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: начальник ПТО ООО «УК ЖКХ» Подъява Т.Н., +7 905 901 84 89 факс 34-30-54, e-mail: ukgkh_nvkz@mail.ru , mirons96@mail.ru,

1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда:   4 322 592, 00  рубля, в том числе НДС.

1.5. Минимальный гарантийный срок: 3 года.

1.6. Срок выполнения работ: 90 календарных дней с 01.05.2023.

1.7. Договор с победителем конкурса заключается в течение десяти дней после объявления результатов конкурса.

1.8. Открытый конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации города Новокузнецка от 11.04.2018 №62 «Об организации мероприятий по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024 годы».

2. Требования к производству работ и применяемым материалам.

2.1. Требования к производству работ и применяемым материалам устанавливаются проектом договора подряда и являются обязательными.