Приложение №2

Утверждаю:

Директор ООО «Плюс-4 Сервис»

А.М. Больших

М.П.

Конкурсная документация

по проведению основного этапа открытого конкурса по привлечению

подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную

программу «Формирование современной городской среды на территории

Новокузнецкого городского округа на 2018-2024 годы».

- Общие положения.

  - Предметом основного этапа открытого конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

Таблица № 1. Информация  по объектам

| № п/п | Адрес дворовой территории | Перечень работ в соответствии с минимальным перечнем или минимальным и дополнительным перечнями | Общая стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул.Вокзальная, 3 | Минимальный перечень | 3 873 002,40 |
|  |  | 1. Ремонт дворовых проездов 2. Ремонт отмостки 3. Ремонт тротуаров |  |
|  | Итого: |  |  |

  - Заказчиком является:    ООО «Плюс-4 Сервис»

  - Должностное лицо по исполнению проекта:

главный инженер   ООО «Плюс-4 Сервис»     А.В. Глухотко

(Ф.И.О. контактные телефоны, адрес электронной почты)

1.4. Начальная, (максимальная) цена договора подряда: 3 873 002,40   рубля,  в том числе НДС 645 500,40 рублей

1.5. Минимальный гарантийный срок:  3 года

1.6. Срок выполнения работ: 90 календарных дней с момента передачи объекта.

1.7. Договор с победителем конкурса заключается в течение десяти дней после объявления результатов конкурса.

1.8. Открытый конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации города Новокузнецка от 11.04.2018 №62 «Об организации мероприятий по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024 годы».

2. Требования к производству работ и применяемым материалам.

2.1. Требования к производству работ и применяемым материалам устанавливаются проектом договора подряда и являются обязательными.

Главный инженер

ООО «Плюс-4 Сервис»                                                      А.В. Глухотко

Конт.тел. +7 906 930 1881

Эл.почта:   skpart@mail.ru